# Введение

Работы по разработке «Схемы территориального планирования Дмитровского муниципального района Орловской области» выполнены ООО «Альянс», по заказу администрации Дмитровского района (муниципальный контракт  №2 от 25.02.2011 г.).

Положения о территориальном планировании Дмитровского муниципального района включают в себя описание целей и задач территориального планирования, а также перечень мероприятий по территориальному планированию муниципального района, направленных на обеспечение его устойчивого развития.

Схема территориального планирования Дмитровского муниципального района конкретизирует стратегические направления перспективного развития территории и содержит практические предложения, направленные на достижение устойчивого развития района, которое предполагает обеспечение прогресса в развитии экономики, повышение качества жизни и социального обслуживания населения, рост инвестиционной привлекательности территории.

В задачи Схемы территориального планирования района входит выработка системы мероприятий, обеспечивающих:

- повышение уровня жизни и условий проживания населения;

- прогресс в развитии экономики района;

- современную организацию инженерной и транспортной инфраструктур.

- достижение долговременной экологической безопасности, охрану природы;

- сохранение культурного наследия;

- рациональное использование всех видов ресурсов.

Решение поставленных задач базируется на всесторонней комплексной оценке территории, в ходе которой выявляется и оценивается природно-ресурсный, экономический, транспортный, инфраструктурный потенциалы, устанавливаются присущие территории особенности расселения, исследуется планировочная ситуация, проводится оценка экологической обстановки.

Основными нормативными правовыми документами, регулирующими проведение указанных работ, являются: Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004г.  №190-ФЗ.; Закон Орловской области от 08 декабря 2006г. №27-КЗ «О регулировании градостроительной деятельности в Орловской области»;

Схема территориального планирования Дмитровского района разработана на следующие проектные периоды:

I этап  – 2020 г.

II этап  – 2030 г.

Одно из первых мест перед административными органами областного уровня и местного самоуправления занимает задача выявления предпосылок устойчивого социально-экономического развития территории.

В этой связи данную работу следует рассматривать как составную часть информационной базы для принятия как стратегических, так и оперативных управленческих решений, направленных на улучшение условий жизнедеятельности населения района градостроительными средствами.

# 1. Цели и задачи проекта

Схема территориального планирования Дмитровского района - документ, направленный на создание условий устойчивого территориального и социально-экономического развития района. Цель данной работы состоит в выявлении конкретных условий и ограничений по использованию территории для расселения и различных видов хозяйственной деятельности.

Положения о территориальном планировании Дмитровского района в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, должны учитываться генеральными планами поселений (ст. 24, ч.3); правилами землепользования и застройки (ст.31, ч.3) и служат основанием при подготовке документации по планировке территории (ст.45, ч.4). Схема территориального планирования района является также основополагающим документом для разработки специализированных тематических программ и проектов, реализуемых на территории района.

Основная цель проекта - разработка долгосрочной территориальной стратегии, учитывающей необходимость достижения устойчивого развития социально-экономической системы района для обеспечения комфортных условий проживания, обеспечения защиты природной и историко-культурной среды.

Основными задачами Схемы территориального планирования Дмитровского района являются:

- Организация разумного баланса в части планировочных, коммуникационных, социальных, промышленных, экологических и других предложений, обеспечивающих развитие района в целом.

- Повышение уровня и качества жизни населения при условии сохранения природной среды, что связано с достижением прогресса по следующим направлениям:

создание условий для реализации инвестиционных проектов;

развитие малого предпринимательства;

увеличение производства сельскохозяйственной продукции;

сохранение культурного наследия;

сохранение окружающей среды;

удовлетворение потребностей населения в качественных услугах

транспорта, учреждений образования и здравоохранения, жилищно-

коммунального хозяйства.

- Улучшение качества градостроительной среды за счет развития современной инженерной инфраструктуры. Развитие теплоснабжения на основе газификации района.

- Улучшение транспортного сообщения между районным центром и сельскими поселениями района, между соседними поселениями района, а также с другими районами области и другими  областями.

- Создание условий для нового жилищного строительства, для повышения качества жилищного фонда при увеличении площади жилищного фонда на человека.

В Схеме территориального планирования Дмитровского района решаются следующие задачи:

1. Выявление природно-ресурсного, демографического, экономического, культурного потенциалов территории района.

2. Отображение на картах (схемах) существующих границ земель и зон по перечню, представленному в ст. 19, ч. 4 Градостроительного кодекса, из числа которых в районе имеются следующие:

- границы поселений, входящих в состав муниципального района;

- границы территорий объектов культурного наследия;

- границы зон с особыми условиями использования территорий;

- границы земельных участков, которые предоставлены для размещения объектов

- объекты капитального строительства, находящиеся в собственности муниципального района.

3. Разработка предложений по размещению объектов капитального строительства местного значения с отображением на соответствующих картах (схемах) границ зон планируемого размещения таких объектов.

-Разработка предложений по развитию инженерной инфраструктуры электро- и газоснабжения, созданию условий для обеспечения поселений услугами связи, разработка рекомендаций по развитию на территории поселений района систем водоснабжения, канализации, теплоснабжения.

-Разработка предложений по развитию транспортной инфраструктуры района: по реконструкции и строительству автомобильных дорог общего пользования между населенными пунктами, мостов и иных транспортных инженерных сооружений.

-Разработка предложений по развитию системы объектов образования и здравоохранения, а также разработка рекомендаций по развитию иных объектов социальной и культурно-бытовой сферы, базирующихся на градостроительной оценке численности населения района и направленных на достижение нормативных показателей обеспеченности населения района соответствующими услугами.

4. Формирование предложений по созданию новых особо охраняемых природных территорий местного значения, охране природы и рациональному природопользованию.

5. Разработка мероприятий по сохранению и использованию культурного наследия.

2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

2.1. Информация о районе

Дмитровский район расположен на юго-западе Орловской области и граничит:

- на севере с Шаблыкинским  и Сосковским районами Орловской области;

- на востоке с Кромским и Троснянским районами Орловской области;

- на юге с Курской областью;

- на западе с Брянской областью.

Территория района – 1249,79 км².

Районным центром является г.Дмитровск. Внешние связи осуществляются автомобильным транспортом, расстояние от г.Дмитровск до г. Орел – 92 км. Ближайшая железнодорожная станция Железногорск расположена в 25 км, на территории Курской области (южнее района) и станция  Комаричи расположена в 25 км на территории Брянской области (западнее района).

Рельеф равнинный, сглажено - увалистый, в значительно степени изрезанный оврагами, балками, долинами рек и их притоками с пологими склонами и широким дном, большей частью заболоченным.

Климат умеренно-континентальный. Средняя температура января – минус 9,7ºС. Средняя температура самого теплого месяца – июля +19ºС. . На территории района преобладает ветер юго-западного и южного направлений. За год выпадает умеренное количество осадков- в среднем от 490 - до 590 мм.

Главными водными артериями в районе являются  река Нерусса, река Несса, река Общерица, река Локна.

Реки  района маловодны. По характеру растительности район относится к подзоне лесостепи: леса чередуются с участками северных луговых степей.
В районе имеются залежи песка, торфа, железной руды, карбонатных пород.

Современный район - это комплекс, включающий в себя сельскохозяйственные и промышленные предприятия, объекты социального и бытового назначения. Население его составляет 12,243 тысяч человек.

Сельское хозяйство района реорганизовано и в настоящее время имеет следующую структуру: ООО «Кировское», ООО «Дмитровское, СПК «Нерусса», СПК «Память Ленина», ООО «Восход», ООО «Орелагропром», ООО «Агропродукт».

Дмитровский район имеет небольшой промышленный потенциал, который сконцентрирован в г.Дмитровск:

- филиал ОАО «Орелоблхлеб» Дмитровский хлебозавод;

- ООО «Дмитровск - пенька»;

- ООО «Дмитровский молочный завод»;

- ОАО «Фабрика нетканых материалов»,

- ОАО «Дмитровский райпищекомбинат»

- ОГУП «Дмитровсклес».

Социальную сферу района представляют 21  образовательное учреждение, Детско-юношеская спортивная школа,  РДК и 18 сельских клубов и домов культуры, 18  сельских  библиотек, 1 больница, 1 поликлиника, 3 аптеки, 19 фельдшерско-акушерских пунктов.

В торговой отрасли осуществляют деятельность 85 стационарных объектов, 20 объектов  мелкорозничной сети.

Связь обеспечивается двумя предприятиями: районным узлом электрической связи и районным узлом федеральной и почтовой связи. Кроме того, район обеспечен устойчивой мобильной связью.

В состав района входит 1 городское и 12 сельских поселений:

1. Городское поселение Дмитровск

2. Алешинское сельское поселение (центр д.Алешинка)

3. Бородинское сельское поселение (центр с.Бородино)

4. Березовское сельское поселение (центр с.Девятино)

5. Горбуновское сельское поселение (центр д.Горбуновка)

6. Друженское сельское поселение (центр с.Дружно)

7. Домаховское сельское поселение (центр с.Домаха)

8. Долбенкинское сельское поселение (центр п.Артель -Труд)

9. Лубянское сельское поселение (центр с.Лубянки)

10. Малобобровское сельское поселение (центр с.Малое Боброво)

11. Плосковское сельское поселение (центр с.Плоское)

12. Соломинское сельское поселение (центр д.Бычки)

13. Столбищенское сельское поселение (центр п.Красное Знамя)

Система расселения и планировочная структура сложились в основном еще в XIX в. и принципиально не изменились на протяжении XX-XXI в.в. Район имеет ярко выраженную сельскохозяйственную специализацию, что, прежде всего, определило структуру расселения

Наиболее высокой плотностью отличается городское поселение Дмитровск (районный центр г.Дмитровск), Горбуновское и Лубянское сельские поселения. Здесь хорошо развита инженерно-транспортная  инфраструктура.

2.2. Развитие планировочной структуры района

Планировочное развитие района формируется на основе природных и планировочных особенностей территории с учетом существующего транспортного и поселенческого каркасов и предложений Схемы территориального планирования Орловской области.

Нужно отметить следующие особенности планировочной структуры района:

- г.Дмитровск - центр района, расположен в центральной части района, здесь сосредоточены основные объекты социального обслуживания районного значения и коммунальные предприятия, обеспечивающие функционирование транспортной и инженерной инфраструктур района. С учетом разветвленной автодорожной сети, небольшой площади района, положения г.Дмитровск в системе расселения, получасовая транспортная доступность обеспечивается для всех населенных пунктов района;

- сеть автодорог регионального значения покрывает район достаточно равномерно, обеспечивая нормальную связь всех поселений района между собой;

- центральную часть района пересекает автодорога регионального значения «»Москва-Киев»-Комаричи-Дмитровск Орловский-Кромы», соединяющая районный центр с центром области и соседними районами и регионами.

Мероприятия по развитию планировочной структуры района предполагают формирование на базе крупных населенных пунктов и прилегающих к ним территорий опорных зон территориального развития. Для каждой из опорных зон предложен набор возможных направлений градостроительного освоения.

В районе выделяются следующие опорные зоны территориального развития:

1. г.Дмитровск - административно-коммерческий центр с размещением значительных объемов нового строительства индивидуального жилья в западной и южной части.

2. Несколько близлежащих и периферийных опорных центров сельского расселения с размещением индивидуального жилищного строительства на территории населенных пунктов, (Горбуновское сельское поселение, Долбенкинское сельское поселение, Лубянское сельское поселение).

3. Опорные центры рекреационной зоны с выделением  участков под размещение объектов рекреации вне границ населенных пунктов: д.Горбуновка на берегу существующего пруда;

4. Развитие агрокомплексов в опорных центрах сельского расселения ограничено требованием по соблюдению режима  санитарно-защитных зон предприятий, в пределах которых не должна размещаться жилая застройка. Объекты сельскохозяйственного производства предпочтительно развивать в районе небольших населенных пунктов.

5. Высокий рекреационный потенциал района обусловлен значительной  долей лесных территорий и наличием ООПТ.

Проектом учтены предложения по организации ООПТ федерального значения. Каждое из предложений требует согласования на уровне Министерства природных ресурсов и последующего придания статуса федерального ООПТ соответствующим постановлением Российского правительства.

Развитие населенных пунктов и их застройки

Мероприятия по развитию населенных пунктов включают предложения по выделению площадок под различные виды строительства на территории района.

Схемой территориального планирования предлагается выделение площадок под различные виды строительства на территории района:

- жилищного,

- промышленного,

- сельскохозяйственного,

- рекреационного.

Новые площадки для индивидуального жилищного строительства формируются как в границах населенных пунктов, так и на участках из земель сельскохозяйственного назначения, примыкающих к населенным пунктам.

2.3. Развитие основных хозяйственных отраслей района

2.3.1. Производственная зона

В районе работают 6 средних промышленных   предприятий. Анализ показателей промышленности в Дмитровском районе дает основание предположить, что промышленное производство в районе развивается поступательными темпами. Организации района наращивают объемы производства, увеличивают рынки сбыта продукции, вкладывают инвестиции в развитие собственных производств. Но, вместе с тем,  потенциал развития промышленного производства в районе еще не раскрыт.

Площадки под размещение новых промышленных объектов формируются в соответствии с предложениями района на землях населенных пунктов. Для развития производственной базы предусматривается строительство производственных  объектов.

Производственная зона

Мероприятия на I этап (2020г.)

1. Планируется строительство стеклозавода в восточной части г.Дмитровск по у.Советская на площади 10,0 га  (кадастровый квартал 57:07:005:01 54);

2. Планируется строительство предприятия по переработке грибов, ягодной и плодоовощной продукции г.Дмитровск на площади 1,7 га ( кадастровый квартал 57:07:005:01 41.

3. Планируется строительство предприятия  деревообрабатывающей продукции в юго-западной части г.Дмитровск по ул.Советская на площади 0,38 га (кадастровый квартал 57:07:005:02 30).

Для размещения малых предприятий производственной специализации, требующих незначительных производственных площадей, могут использоваться территории сельскохозяйственных предприятий, которые в настоящее время используются недостаточно эффективно или тех предприятий (животноводческих ферм и комплексов), которые размещены вблизи жилой застройки сел и деревень и их развитие ограничено требованиями санитарно-эпидемиологических норм по соблюдению СЗЗ.

2.3.2. Сельское хозяйство.

Район специализируется на производстве зерновых культур, мяса и молока.

ООО «Кировское», СПК «Нерусса», СПК «Память Ленина», ООО «Восход», ООО «Орелагропром», ООО «Агропродукт».

Лубянское сельское поселение

Мероприятия на I этап (2020г.)

- Строительство молочной фермы поголовьем 620 коров юго-восточнее с.Крупышино на площади 10 га;

Мероприятия на II этап (2020-2030г.)

- Строительство фермы крупного рогатого скота поголовьем 1000 голов юго-восточнее с.Малое Кричино на площади 10 га.

2.3.3. Развитие  и размещение транспортной инфраструктуры.

В транспортную инфраструктуру Дмитровского района входят автомобильные дороги регионального и местного значения, соединяющие Дмитровский район с областным центром, соседними регионами,  соседними районами и сельскими администрациями.

Автодороги протяженностью 304,639 км имеют асфальтовое и бетонное покрытие.

На территории района сохраняется существующая сеть автодорог, которая дополняется созданием сети автомобильных дорог с твердым покрытием.

Строительство автодорог регионального значения

Формирование на территории области системы кольцевых и хордовых направлений на базе существующих, реконструируемых и проектируемых автомобильных дорог регионального значения, объединяющая между собой опорные населенные пункты области, полюса роста регионального значения и межрайонного значения.

###### Строительство автодорог

Мероприятия на II этап (2020-2030г.)

1. Намечается строительство автомобильной дороги «Обход г.Дмитровск» автодорогой «Москва-Киев»-Комаричи-Дмитровск-Кромы» 3-й технической категории и протяженностью 33,7 км со строительством трех мостов  через водотоки габарита Г-10.

2. Намечается строительство автомобильной дороги «Обход п.Артель Труд» автодорогой «Дмитровск-Долбенкино-граница с Курской областью» 3-й технической категории протяженностью 5,0 км со строительством моста через водоток габаритами Г-10.

Мероприятия на II этап (2020-2030г.)

Бородинское сельское поселение

Намечается строительство автодороги «Работьково-Шаблыкино» протяженностью 1,3 км со строительством двух мостов через водотоки.

Ремонт автодорог

Мероприятия на I этап (2020г.)

Алешинское, Девятинское сельские поселения

- автодорога «Алешинка-Девятино» протяженностью 10 км;

- автодорога «Алешинка-Девятино» -Упорой протяженностью 7,5 км;.

- Автодороги «Отмыкание от а/д «Дмитровск-Комаричи до Алешинской СТФ» протяженностью 2,3 км.

Плосковское сельское поселение

- а/д Ждановка– ж/станция Курбакино протяженностью 3,2 км с мостом и мостовым переходом;

- автодорога Плоское-Ждановка 3,5 км.

Друженское сельское поселение

- автодорога «Дружно-Белочь» протяженностью 7,1 км;

- автодорога «Белочь-Дудинка» протяженностью 3,9 км;

- автодорога «Дмитровск-Кромы» - п.Красное Знамя протяженностью 6,7 км;

- автодорога «Дмитровск-Работьково» - Рублино протяженностью 3 км.

Ремонт мостов

1. Намечается ремонт моста на автодороге Дружно-Белочь через ручей;

2. Намечается ремонт моста на автодороге «Дмитровск-Работьково» - Бородино через реку Локна;

3. Намечается ремонт моста на автодороге Плоское-Ждановка через ручей Чечера.

4. Намечается ремонт моста д.Кочетовка через ручей Ветошка.

Строительство мостов

1. Намечается строительство 2-х мостов на планируемой автодороге Работьково-Шаблыкино  через ручей Работьково и р.Ольшанка.

2.3.4. Развитие и размещение инженерной инфраструктуры.

Территория района достаточно насыщена инженерными коммуникациями, носящими, как транзитный характер, так и обеспечивающими населенные пункты, производственные и зоны Дмитровского района

Электроснабжение

Электроснабжение района осуществляется через одну  подстанцию 110/35/10 кВ «Дмитровская» и 2 подстанции 35/10 кВ.

По территории района проходят высоковольтные линии электропередачи:

- 2 линии транзитные ВЛ 220 кВ протяженностью 46,0 км;

- транзитная ВЛ 110 кВ с заходом на ПС 110/35/10 кВ «Дмитровская» протяженностью 45,4 км;

- 3 линии ВЛ 35 кВ общей протяженностью 55,9 км.

Оборудование электросетевого хозяйства в целом  имеет значительный процент износа и требует расширения и реконструкции.

Для обеспечения электроэнергией потребителей нового строительства в новых населенных пунктах района наряду с реконструкцией сетей потребуется строительство сетей 10-0,4 кВ и подстанций напряжением 10/04 кВ.

Газоснабжение:

Газ по магистральному  газопроводу-отводу давлением  5,5 МПа поступает на ГРС Дмитровск и ГРС Александровка.

Протяженность газовых сетей на территории района составляет 331,32 км. Количество газифицированных квартир природным газом составляет 5488.

Негазифицированных населенных пунктов в районе всего 86. Эти населенные пункты  с малым количеством населения, либо отсутствует проживающее население (кроме с.Талдыкино 115 чел. и с.Брянцево 66 чел.), поэтому не имеет смысла газифицировать их.

Мероприятия на I этап (2020г.)

Малобобровское сельское поселение

1. Строительство распределительного газопровода  к  с. Брянцево с головными

сооружениями (ШРП) протяженностью 2,4 км.

Алешинское сельское поселение

1. Строительство распределительного газопровода  к с.Талдыкино с головными

сооружениями (ШРП)  протяженностью 2,812 км.

Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение

Источниками централизованного водоснабжения Дмитровского района являются ресурсы поверхностных и подземных вод.

Протяженность водопроводной сети на территории Дмитровского района -177,6 км.. Основные источники водоснабжения – это 86 артезианских скважин. Водопровод отсутствует в 71 населенных пунктах района. Эти населенные пункты  с малым количеством населения, либо отсутствует проживающее население. Водопроводная сеть требует проведения ремонтных работ. Планируется строительство в г.Дмитровск станции по подъему второго уровня воды.

Городское поселение Дмитровск

Мероприятия на I этап (2020г.)

1 Строительство 1 артскважины по ул.Интернациональная в г.Дмитровск.

2. Планируется строительство станции по подъему второго уровня воды в г. Дмитровск.

Водоотведение

На территории Дмитровского района очистка сточных вод включает канализационную сеть с выводом на очистные сооружения.

Очистные сооружения расположены на территории г.Дмитровск мощностью 500 тысяч м³ в год, протяженность канализационных сетей составляет 18 км и в центральной части п.Бычки (Соломинское поселение), которые обслуживают индивидуальные жилые дома.

Мероприятия на II этап (2020-2030г.)

Березовское сельское поселение

1. Строительство локальных очистных сооружений в западной части с.Девятино, которые будут обслуживать малоэтажную застройку и индивидуальные дома.

Связь

В настоящее время население, органы управления и предприятия на территории Дмитровского района обеспечиваются услугами связи и информатизации. Оператором телефонной связи является Орловский филиал ОАО «Ростелеком» структурное подразделение ЛТУ г.Дмитровск.

На территории Дмитровского района введены 14 АТС. Во всех населенных пунктах установлены таксофоны.

На территории Дмитровского района установлены 5 вышек сотовой связи.

Мероприятия на I этап (2020г.)

Планируется  установка вышки сотовой связи севернее с.Столбище (Столбищенское поселение).

2.4. Существующая численность населения и

расселение в границах Дмитровского района

На территории Дмитровского района расположено 127 населенных пунктов. Численность населения района на 01.01.2011 года составляет 12243 человек, в том числе трудоспособного 4668 человек, моложе трудоспособного 2306 человек, старше трудоспособного 5269 человек.

В структуре современного расселения доминирует районный центр и центр городского поселения г.Дмитровск с населением 6100 чел., расположенный на региональной автодороге. В нем сосредоточены основные места промышленного производства и большинство объектов торговли, здравоохранения и образования. Его можно рассматривать как центр 1-го ранга.

К населенным пунктам 2-го ранга относятся населенные пункты, являющие центрами поселений. Они оснащены основными объектами социально-бытового назначения, их можно рассматривать как центры 2-го ранга - центры межхозяйственной системы расселения.

Другие населенные пункты предназначены для реализации внутрихозяйственных связей между населенными пунктами, подчиненными данному поселению и являются, таким образом, центрами 3-го ранга. В этих населенных пунктах небольшая численность населения, либо отсутствует, в них отсутствуют объекты социально-бытового назначения.

В районе наблюдается устойчивая депопуляция населения, которая обусловлена низкой рождаемостью, не обеспечивающей естественный прирост населения, смертностью, превышающей уровень рождаемости в 2 раза, миграционным оттоком населения. Таким образом, естественная убыль не компенсируется механическим приростом.

Основными отраслями использования рабочей силы останутся сельское хозяйство, промышленность, сфера обслуживания.

2.5. Жилой фонд

Общая площадь существующего жилищного фонда Дмитровского муниципального района по состоянию на 01.01.2011 г. составляет 368,2 тыс.кв.м.

В жилищном фонде района преобладает частный жилфонд 80,6%.

В среднем по району обеспеченность жильем на одного жителя составляет 30,1 кв. м общей площади жилья.

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, выполняется в соответствии с федеральной целевой программой «Социальное развитие села до 2012 года», утвержденной Постановлением Правительства РФ от 03.12.2002 года №858 и долгосрочной районной целевой программой «Обеспечение жильем молодых семей на 2011-2015 гг.

Территории для нового жилого строительства в границах населенных пунктов  недостаточны, поэтому по проекту предусматривается  расширение границ населенных пунктов.

Жилое строительство

Площадки под жилищное строительство в границах населенных пунктов

Городское поселение Дмитровск

Мероприятия на II этап (2020-2030г.)

Новая застройка предусматривается на 2-х площадках:

- северо-восточнее г.Дмитровск площадью  48,2 га на землях, включенных в границы населенного пункта Морево Горбуновского сельского поселения Постановлением Коллегии Орловской области №259 от 31 июля 2008 года.

- северо-восточнее г.Дмитровск площадью  51,8 га на землях, включенных в границы населенного пункта Морево Горбуновского сельского поселения Постановлением Коллегии Орловской области №259 от 31 июля 2008 года.

Площадки под жилищное строительство в границах населенных пунктов

Бородинское сельское поселение

Мероприятия на I этап (2020г.)

Новая застройка предусматривается на 2-х площадках:

- в восточной части  с.Бородино (в границах  села) площадью 3,3 га;

- в восточной части  с.Бородино (в границах  села) площадью 2,2 га;

Мероприятия на II этап (2020-2030г.)

Новая застройка предусматривается на 1-ой площадке:

- в юго-восточной части  с.Бородино (в границах  села) площадью 4,9 га;

Столбищенское сельское поселение

Мероприятия на I этап (2020г.)

Новая застройка предусматривается на 1-ой площадке:

- в юго-западной части п.Красное Знамя  (в границах  села) на площади 5,5 га.

Друженское сельское поселение

Мероприятия на I этап (2020 г.)

Новая застройка предусматривается на 1-ой площадке:

- в северо-восточной части с.Дружно (в границах  села)  площади 5,1 га

Домаховское сельское поселение

Мероприятия на II этап (2020-2030г.)

Новая застройка предусматривается на 1-ой площадке:

- в юго-западной части с.Домаха (в границах  села) на  площади 24,6 га.

Алешинское сельское поселение

Мероприятия на I этап (2020г.)

Новая застройка предусматривается на 1-ой площадке:

- в юго-западной  части с.Алешинка (в границах  села) на площади 2,5 га.

Мероприятия на II этап (2020-2030г.)

Новая застройка предусматривается на 1-ой площадке:

- в юго-западной части д.Вижонка (в границах  деревни) на площади 3,2 га.

Горбуновское сельское поселение

Мероприятия на II этап (2020-2030г.)

Новая застройка предусматривается на 1-ой площадке:

- в юго-восточной части д.Горбуновка (в границах  деревни) на площади 11,7 га.

Соломинское сельское поселение

Мероприятия на I этап (2020г.)

Новая застройка предусматривается на 1-ой площадке:

- в северо-западной части  д.Бычки (в границах  деревни) на  площади 17,0 га.

Лубянское сельское поселение

Мероприятия на II этап (2020-2030г.)

Новая застройка предусматривается на 1-ой площадке:

- в юго-восточной части с.Лубянки (в границах  села)  на  площади 16,1 га.

Березовское сельское поселение

Мероприятия на I этап (2020г.)

Новая застройка предусматривается на 1-ой площадке:

- в северной  части с.Девятино (в границах  села)  на  площади 7,4 га.

Малобобровское сельское поселение

Мероприятия на II этап (2020-2030г.)

Новая застройка предусматривается на 1-ой площадке:

- в юго-восточной  части  д.Круглое (в границах  деревни)  на  площади 6,3 га.

Плосковское сельское поселение

Мероприятия на II этап (2020-2030г.)

Новая застройка предусматривается на 1-ой площадке:

- в северо-западной части д.Хальзево (в границах  села) на  площади 11,7 га.

Долбенкинское сельское поселение

Мероприятия на I этап (2020г.)

Новая застройка предусматривается на 3-х площадках:

- в юго-западной части  с.Долбенкино (в границах  села)   на  площади 3,8 га;

- в северо-западной части  п.Артель Труд(в границах  села)   на  площади 10,4 га;

- в юго-восточной части п.Новоалексеевский (в границах  поселка на  площади 6,9 га.

Площадки под жилищное строительство за пределами границы населенных пунктов

Мероприятия на I этап (2020г.)

Новая застройка предусматривается на 1-ой площадке:

- северо-западнее п.Речица на  площади 65,2 га.

Мероприятия на II этап (2020-2030г.)

Новая застройка предусматривается на 6-ти площадках:

- северо-восточнее  п.Паньшино на  площади 18,8 га;

- северо-западнее п.Озерки на  площади 24,1 га;

- западнее  и юго-западнее п.Высокий на  площади 12,3 га;

- юго-восточнее п.Новоалексеевский на  площади 7,8 га;

- юго-восточнее п.Новоалексеевский на  площади 3,0 га;

- северо-западнее п.Речица на  площади 66,0 га.

Всего предлагается сформировать 26 площадок. Общая площадь, необходимая для развития новых селитебных территорий – 439,8 га,  в том числе  в границах населенных пунктов на свободных территориях на площади 242,6 га. 1-й очереди предусматривается строительство на площади 129,3 га, 2-й очереди- на площади 310,5 га.

Потребность в новых территориях для застройки, прежде всего, обусловлена выполнением комплексного решения жилищных проблем в районе и повышения уровня доступности жилья, улучшением жилищного благосостояния населения.

Изменение границы населенных пунктов

Намеченное жилое строительство северо-восточнее г.Дмитровск (городское поселение Дмитровск) на землях, включенных в границы населенного пункта Морево Горбуновского сельского поселения Постановлением Коллегии Орловской области №259 от 31 июля 2008 года, требует изменения границы городского поселения Дмитровск.

Намеченное  жилое строительство на землях сельскохозяйственного назначения за границей населенных пунктов: п.Паньшино, п.Речица, п.Высокий, п.Новоалексеевский, п.Озерки (Долбенкинское сельское поселение), требует изменения границы населенных пунктов.

Изменение границы поселений

Намеченное  жилое строительство за границей г. Дмитровск на землях Горбуновского сельского поселения  требует изменение восточной границы городского поселения Дмитровск и границы Горбуновского сельского поселения.

2.6. Социальная инфраструктура и система культурно-бытового

обслуживания

В муниципальную систему образования входит 21  образовательное учреждение, в т.ч. 14 общеобразовательных школ, 2 детских сада , 2 учреждения  дополнительного образования,  ППМС-Центр и ПОУ ОО НПУ «Училище №21».

Здравоохранение Дмитровского района представлено центральной районной больницей в г.Дмитровск на 65 коек, поликлиникой на 500 посещений в смену. Аптек 3 шт.

В сельских поселениях размещено 19 фельдшерско-акушерских пунктов.

Сеть  учреждений  культуры  Дмитровского  района  объединяет:  «Муниципальное  учреждение  районный  Дом  культуры»,  «Муниципальное  учреждение  Дмитровская  межпоселенческая  центральная  библиотека»,  «Муниципальное  учреждение  Дмитровский  историко-этнографический  музей»,  «Муниципальное  учреждение  дополнительного  образования  детей  Дмитровская  школа  искусств»,  18  сельских  клубов  и  домов  культуры  и  18  сельских  библиотек.

В сфере торговли работает: 85 стационарных объектов, 20 объектов  мелкорозничной сети, универсальный розничный рынок  и ярмарочная площадка «выходного дня».  Общедоступная сеть общественного питания включает  7 объектов. Торговля на селе представлена 33 магазинами и 6 павильонами.  В населенных пунктах, где отсутствуют объекты торговли, организована выездная торговля.

В соответствии со статьей 15 Закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения Дмитровского  муниципального района помимо развития инженерной и транспортной инфраструктур, вопросов охраны окружающей среды, относятся:

- организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего, организация предоставления дополнительного образования детям и общедоступного бесплатного дошкольного образования, а также организация отдыха детей в каникулярное время;

- организация оказания на территории муниципального района первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных учреждениях, скорой медицинской помощи, медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов;

- создание условий для обеспечения поселений района услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

- организация библиотечного обслуживания поселений;

- содействие осуществлению органами местного самоуправления поселений мероприятий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры, для развития массовой физической культуры и спорта, для жилищного строительства.

Полномочия местного самоуправления реализуются путем размещения и содержания соответствующих объектов социальной сферы.

Одним из основных показателей качества жизни населения является разнообразие объектов социального и культурно-бытового обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность.

Данные учреждения обслуживают население, проживающее в пределах 15 мин. пешеходной доступности от них, либо обслуживание решается за счёт выездных форм или с помощью временных облегчённых зданий (павильонов, ларьков);

Среди прочих предприятий и учреждений культурно-бытового назначения наиболее массовыми являются торговля.

Исходя из существующего положения обеспечения территории объектами социального и культурно-бытового обслуживания на первом этапе реализации Схемы территориального планирования предполагается, в основном сохранение, реконструкцию и модернизацию существующих объектов.

На перспективу, при реальном увеличении населения и выполнении объемов строительства нового жилищного фонда, потребность в объектах социального и культурно-бытового обслуживания будет обеспечиваться за счет строительства на территориях поселений новых объектов соцкультбыта.

2.7. Зона специального назначения

Кладбища

На территории  района располагаются 81 кладбище, общей площадью 43 га, в том числе на территории населенных пунктов 20 га.

4 кладбища  оказывают негативное влияние на селитебную зону населенных пунктов:

- юго-восточнее с.Промклево (Алешинское сельское поселение);

- в с.Бородино (в границах села) Бородинское  сельское поселение);

- в п.Кирпичный  (Долбенкинское  сельское поселение);

- в с.Малое Боброво  (Малоборовское сельское поселение);

Расположение других кладбищ соответствует требованиям СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03.

Мероприятия на II этап (2020-2030г.)

Предусматривается:

Городское поселение Дмитровск

1. Схемой предусматривается расширение кладбища г.Дмитровск в восточном направлении площадью 4,4 га  на территории Горбуновского сельского поселения.

Березовское сельское поселение

1. Расширение кладбища, расположенного в северо-западной части с.Девятино, на площади 0,6 га  в восточном направлении;

Домаховское сельское поселение

1. Расширение кладбища, расположенного в юго-восточной части с.Домаха, площадью 0,7 га   в восточном направлении;

Долбенкинское сельское поселение

1. Расширение кладбища, расположенного в восточной части с.Долбенкино площадью 1,6 га  в восточном направлении;

Малобобровское сельское поселение

1. Расширение кладбища, расположенного в северо-восточной части с.Малое Боброво площадью 1,2 га  в восточном направлении.

Изменение границы населенных пунктов

Намеченное  расширение кладбища за границей населенных пунктов на землях сельскохозяйственного назначения требует по проекту изменения в границах населенных пунктов: г.Дмитровск, с.Долбенкино и перевода земель из категории земель «Земли сельскохозяйственного назначения»   в категорию земель «Земли населенных пунктов».

Изменение границы поселений

Намеченное  расширение кладбища за границей г. Дмитровск на землях Горбуновского сельского поселения  требует изменение восточной границы городского поселения Дмитровск и границы Горбуновского сельского поселения.

Озеленение санитарно-защитной зоны

Схемой предусмотрена организация озеленённых санитарно-защитных зон объектов специального назначения, оказывающих негативное влияние на  жилую и общественную застройку на общей  площади 5,3 га.

ТБО

На территории Дмитровского района по признакам происхождения и по классу опасности образуются отходы – 4-5 класса опасности.

В районе большой проблемой, связанной с охраной почв, является загрязнение почв бытовыми отходами. В Дмитровском районе нет ни одной площадки для компостирования твердых бытовых отходов. В каждом поселении имеются площадки для временного хранения твердых бытовых отходов.

На территории Горбуновского сельского поселения на выработанном глиняном карьере бывшего кирпичного завода в 1,4 км восточнее г.Дмитровск сформирован земельный участок (площадь 25001 кв.м.) для хранения бытовых и промышленных отходов. По договору аренды №9 от 18 июня 2009 года указанный участок передан в пользование МУП «Благоустройство».

Развитие жилой зоны г.Дмитровск имеет возможность только в восточном направлении, однако участок ТБО в этом случае будет оказывать негативное влияние на проектируемую жилую зону. В настоящее время есть необходимость на территории Дмитровского района строительства полигона складирования и утилизации твердых бытовых отходов

Участок для хранения бытовых  и промышленных отходов

Мероприятия на II этап (2020-2030г.)

Предусматривается:

Горбуновское сельское поселение

Закрытие участка для хранения бытовых и промышленных отходов городского поселения Дмитровск и провести рекультивационные работы до начала жилого строительства.

Скотомогильники

На территории Дмитровского района имеются 11 скотомогильников, из которых один скотомогильник сибиро-язвенный1991 года захоронения, расположенный в с.Круглое (Малобобровское сельское поселение).

Скотомогильники не функционируют,  все обозначены на местности.

2.8. Зона рекреационного назначения

Дмитровский район характеризуется относительно благоприятными природно-климатическими условиями в летний сезон, и с учетом других физико-географических характеристик отнесен к территориям, благоприятным для организации рекреационной деятельности. Места отдыха населения размещены во всех поселениях, однако, места сезонного отдыха населения (пляжи) носят стихийный характер.

Мероприятия на II этап (2020-2030г.)

Бородинское сельское поселение

Намечается зона отдыха  населения на левом берегу пруда северо-западнее с.Бородино площадью 0,6 га.

Благоустройство

Места сезонного отдыха населения (пляжи) необходимо благоустроить.

Генеральными планами предусмотреть нереализованные варианты размещения зоны отдыха. Однако, в связи с важнейшим значением этих территорий для поддержания экологического равновесия природно-экологического каркаса района и поселений и низкой устойчивостью к рекреационным нагрузкам, проектом определена необходимость строгого регулирования рекреационного освоения этих территорий.

2.9. Развитие особо охраняемых природных территорий Дмитровского района

| № на карте | Название ООПТ Место нахождения | Площадь | Профиль |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| 1 | Высокопродуктивные насаждения дуба» Черневское участковое лесничество | 2,8 | региональный ландшафтный |
| 2 | Высокопродуктивные насаждения дуба» Черневское участковое лесничество | 4,0 | региональный ландшафтный |

Постановлением Коллегии Орловской области № 155 от 15 мая 2008 г. «Об инвентаризации  памятников природы на территории Орловской области» решено снять статус и исключить из кадастра особо охраняемых природных территорий Орловской области.

Выше перечисленные природные территории рекомендованы для создания лесных территорий с режимом особой охраны и ООПТ федерального значения.

2.10. Культурное наследие

Список объектов культурного наследия Дмитровского  района

Памятники археологии

| № | Наименование памятника | Местонахождение | №, дата приказа, решения, постановления | Регистрационный номер |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Алешинское сельское поселение |  |  |  |  |  |
| 1. | Селище Алешанка (Алешинка) | 0.8 км к С от д. Алешанка , мыс первой надпойменной террасы лев.б.р. Нерусса , близ устья р. Алешанка , 0.2 км от русла реки | Решение Облисполкома № 447 от 11 октября 1990 г. | 5710597000 |  |
| Домаховское сельское поселение |  |  |  |  |  |
| 2. | Селище Большое Кричино | 1.5 км к СВ от д. Большое Кричино , лев.б.р. Нерусса , при впадении ручья , у излучины . | Решение Облисполкома № 447 от 11 октября 1990 г. |  | 5710598000 |
| 3. | Селище Воронино -1 | напротив д. Воронино , к ССВ от нее , дюнообразные холмы в пойме пр.б.р. Нерусса | Решение Облисполкома № 447 от 11 октября 1990 г. |  | 5710602000 |
| 4. | Селище Воронино-2 | напротив д. Воронино , 0.7 км к ССЗ от нее, дюнообразные холмы в пойме пр.б.р. Нерусса , рядом с устьем ручья | Решение Облисполкома № 447 от 11 октября 1990 г. |  | 5710603000 |
| Друженское сельское поселение |  |  |  |  |  |
| 5. | Селище Дмитровск-Орловский | Напротив северной окраины г. Дмитровск-Орловский , дюнообразные холмы в пойме пр.б.р. Нерусса , при устье р. Локна , ее пр. берег | Решение Облисполкома № 447 от 11 октября 1990 г. |  | 5710595000 |
| 6. | Селище Александровский | к ЮВ от пос. Александровский , склон мыса пр.б.р. Нерусса , при впадени ручья | Решение Облисполкома № 447 от 11 октября 1990 г. |  | 5710596000 |
| 7. | Городище Волконск | 0.3 км к ЮВ от с. Волконск , мыс лев.б.р. Малая Локна (левый приток р.Локна притока р. Нерусса) | Решение Облисполкома № 447 от 11 октября 1990 г. |  | 5710600000 |
| 8. | Селище Волконск | 0.4 км к ЮВ от с. Волконск , лев.б.р. Малая Локна (левого притока р. Нерусса) к востоку от городища , сразу за его укреплениями | Решение Облисполкома № 447 от 11 октября 1990 г. |  | 5710601000 |
| Малобобровское сельское поселение |  |  |  |  |  |
| 9. | Городище Брянцево | к СВ от с. Брянцево , мыс пр.б.р. Алешанка левого притока р.Нерусса , занято кладбищем | Решение Облисполкома № 447 от 11 октября 1990 г. |  | 5710599000 |
| Столбищенское сельское поселение |  |  |  |  |  |
| 10. | Курганный могильник Столбище -1 | 2 км ЮЗ от с. Столбище , лев.б.р. Нерусса , урочище ''Пропашки'' , в лесу. 22 насыпи | Решение Облисполкома № 447 от 11 октября 1990 г. |  | 5710604000 |
| 11. | Курганный могильник Столбище -2 | 3.5 км к ЮВ от с. Столбище , лев.б.р. Нерусса, у пруда Чернечик , в лесу. 2 насыпи | Решение Облисполкома № 447 от 11 октября 1990 г. |  | 5710605000 |

Памятники архитектуры и градостроительства

| № | Наименование памятника |  | Местонахождение | №, дата приказа, решения, постановления | Регистрационный номер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Усадьба Дмитрия Кантемира: | г. Дмитровск, ул.Свободная | Постановление СМ РСФСР от 30.08.1960г. № 1327 | 5710023000 |
| 1.1. |  | а) Ограда с двумя угловыми башнями и воротами |  | Указ Президента РФ №176 от 20.02.1995г. | 5710023001 |
| 1.2. |  | б) Парк |  |  | 5710023002 |
| 1.3. |  | в)Фруктовый сад |  |  | 5710023003 |
| 2. |  | Дом жилой | г. Дмитровск, ул.Советская, 97 | Решение малого Совета областного Совета народных депутатов от 6.07.93г. № 81-7 | 5710606000 |
| 3. |  | Дом жилой | г. Дмитровск, ул.Советская, 99 | Постановление Облсовета от 21.02.2003 г. № 13/241 -ОС | 5710607000 |
| 4. |  | Церковь Димитрия Солунского: | г. Дмитровск, ул.Социалистическая, 25 | Постановление СМ РСФСР от 30.08.1960г. № 1327 | 5710024000 |
| 5. |  | Здание церковно-приходской школы Троицкого собора | г. Дмитровск, ул.Братьев Овинниковых, 11 | Решение малого Совета областного Совета народных депутатов от 6.07.93г. № 81-7 | 5710608000 |
| 6. |  | Дом купца Срабова | г. Дмитровск, ул. Советская-Социалистическая, 65 | 1910 год |  |
| 7. |  | Жилой дом | г. Дмитровск, ул.Советская, 101 | XIX век |  |
| 8. |  | Дом редакции газеты | г. Дмитровск, ул.Советская, 144 | XIX век |  |
| 9. |  | Дом И.Д.Косогова | г. Дмитровск, ул.Интернациональная, 31 | XIX век |  |
| 10. |  | Дом В.Д.Калинникова | г. Дмитровск, ул.Коллективная 31 | XIX век |  |
| 11. |  | Дом купца Кудрявцева | г. Дмитровск, ул.Социалистическая, 61 | XIX век |  |
| Горбуновское сельское поселение |  |  |  |  |  |
| 12. |  | Церковь Дмитрия Солунского | с.Морево | Постановление СМ РСФСР от 30.08.1960г. № 1327 | 5710025000 |
| Долбенкинское сельское поселение |  |  |  |  |  |
| 13. |  | Церковь Обновления храма Воскресенья Господня | с.Долбенкино | Решение малого Совета областного Совета народных депутатов от 6.07.93г. № 81-7 | 5710610000 |
| 14. |  | Комплекс бывшей усадьбы Лобановых-Ростовских | с.Долбенкино | Решение малого Совета областного Совета народных депутатов от 6.07.93г. № 81-7 | 5710611000 |
| 15. |  | Церковь Обновления храма Воскресенья Господня | с.Харланово | Решение малого Совета областного Совета народных депутатов от 6.07.93г. № 81-7 Пост. Гл.адм. №61 от 13.02.1992г. | 5710616000 |
| Домаховское сельское поселение |  |  |  |  |  |
| 16. |  | Усадебный дом Милорадовичей | с.Упорой | Решение малого Совета областного Совета народных депутатов от 6.07.93г. № 81-7 | 5710615000 |
| Лубянское сельское поселение |  |  |  |  |  |
| 17. |  | Покровская церковь | с.Лубянки | Решение малого Совета областного Совета народных депутатов от 6.07.93г. № 81-7 Пост. Гл.адм. №61 от 13.02.1992г. | 5710612000 |
| Малобобровское сельское поселение |  |  |  |  |  |
| 18. |  | Трапезная и пределы бывшей Богоявленской церкви | с.Брянцево | Постановление Облсовета от 21.02.2003 г. № 13/241 -ОС | 5710609000 |
| 19. |  | Вознесенская церковь | с.Осмонь | Решение малого Совета областного Совета народных депутатов от 6.07.93г. № 81-7 | 5710613000 |
| Столбищенское сельское поселение |  |  |  |  |  |
| 20. |  | Никольская церковь | с.Обратеево | Решение малого Совета областного Совета народных депутатов от 6.07.93г. № 81-7 Пост. Гл.адм. №61 от 13.02.1992г. | 5710614000 |

До настоящего времени не установлены охранные зоны объектов культурного наследия.

Ввиду того, что ранее охранные зоны объектов культурного наследия не были предусмотрены, Схемой территориального планирования, в соответствии с  Федеральным Законом от 25 июня 2002г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории) народов Российской Федерации», рекомендовано разработать проект охранных зон объектов культурного наследия размером 10 м.

По сохранению и развитию частей области и местностей с особым характером и условиями использования наследия предусматривается создание музея-усадьбы семьи Кантемиров (г. Дмитровск).

2.11. Регламентация хозяйственной деятельности.

Зоны с особыми условиями использования территорий

Система зон с особыми условиями использования территории разработана на основании требований действующих нормативных документов и является составной частью комплексной градостроительной оценки территории.

К основным зонам регламентированного градостроительного использования территории по природно-ресурсным, санитарно-гигиеническим, экологическим ограничениям относятся следующие:

1. Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов.

2. Санитарно-защитные зоны транспортных коммуникаций.

3. Санитарно-защитные зоны инженерных коммуникаций.

4. Охранные зоны инженерных коммуникаций.

5. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.

6. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения.

7. Зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории).

- Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов

Основные требования по организации и режимы использования территорий санитарно-защитных зон определены в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы».

Санитарно-защитная зона является обязательным элементом промышленного предприятия и объекта, являющегося источником химического, биологического или физического воздействия. Уровень загрязнения или уровень воздействия в ней выше нормативов, принятых для селитебных территорий. Предоставление земельных участков в границах СЗЗ производится при наличии заключения территориальных органов Госсанэпиднадзора об отсутствии нарушений санитарных норм и правил.

Достаточность ширины санитарно-защитной зоны должна быть подтверждена выполненными по согласованным и утвержденным в установленном порядке методам расчета рассеивания выбросов в атмосфере для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей с учетом фонового загрязнения среды обитания по каждому из факторов за счет вклада действующих, намеченных к строительству или проектируемых предприятий.

Ограничения градостроительной деятельности, связанные с СЗЗ, носят временный характер и подлежат корректировке в системе градостроительного и санитарно-гигиенического мониторинга.

- Санитарно-защитные зоны транспортных коммуникаций

Санитарно-защитные зоны от транспортных магистралей установлены с учетом в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

- Санитарно-защитные зоны инженерных коммуникаций

- Магистральные газопроводы;

- Линии электропередачи

Размер санитарно-защитных зон инженерных коммуникаций определяется в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов), СНиП 2.07.01-89* (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений), СНиП 2.05.06-85* Магистральные трубопроводы, СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы».

- Охранные зоны инженерных коммуникаций

Охранные зоны инженерных коммуникаций устанавливаются в соответствии со следующими нормативными документами: «Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (24.02.2009г.), «Правила охраны магистральных трубопроводов" (24.02.1992г).

- Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранных зон и прибрежных защитных полос определяется в соответствии с Водным кодексом РФ от 4.12.2006 г. №201-ФЗ статья 65.

В  границах водоохранных  зон  запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв; размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями  и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

- Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

Использование территорий в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

- I пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, очистных сооружений, резервуаров чистой воды, напорных резервуары и водонапорных башен, в пределах которых запрещаются все виды строительства, не имеющего непосредственного отношения к водозабору.

- II и III пояса (режимов ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. В пределах II-III поясов ЗСО градостроительная деятельность допускается при условии обязательного канализования зданий и сооружений, благоустройства территории, организации поверхностного стока и др.

Зоны месторождений полезных ископаемых

Режим использования территорий полезных ископаемых устанавливается в соответствии  Законом РФ «О недрах» от 21 февраля 1992 г №2395-1 в редакции на 29.06.2004г.: « …застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки», а также в соответствии со СНиП 2.07.01-89*, п.9.2* (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений).

Планировочные ограничения, связанные с физическими факторами воздействия

Данные ограничения устанавливаются в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СНиП 23-03-2003 Защита от шума.

- Зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории)

В соответствии с Законом № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются:

- зоны охраны объекта культурного наследия;

- зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности;

Использование территорий зон охраны объектов культурного наследия осуществляется в соответствии с Проектами зон охраны объектов культурного наследия, Схемой территориального планирования муниципального района, Генеральными планами поселений.

Помимо зон с особыми условиями использования территории регламентация хозяйственной деятельности устанавливается для следующих видов территорий:

- Зон урбанизации (опорных зон территориального развития);

- Рекреационные зон;

- Земель историко-культурного назначения.

Зоны урбанизации (опорных зон территориального развития) - земли населенных пунктов, а также зоны перспективного градостроительного развития. Использование территории регламентируется Схемой территориального планирования муниципального района; Генеральными планами, Правилами землепользования и застройки.

- Использование территории регламентируется проектами зон охраны объектов культурного наследия, Генеральными планами, правилами землепользования и застройки, проектами планировки.

- Зоны перспективного градостроительного развития. Использование территории регламентируется Схемой территориального планирования муниципального района, Генеральными планами и проектами планировки.

Рекреационные зоны предназначены для организации отдыха, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности. Использование территории регламентируется в Схемах территориального планирования муниципальных образований, Генеральных планах, Проектах планировки.

Земли историко-культурного назначения - территории объектов культурного наследия. Использование объектов в соответствии с Федеральным законом РФ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской федерации» от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ; регламентация хозяйственной деятельности – на основе Проектов зон охраны объектов культурного наследия.

Для планируемого развития зон урбанизации, рекреации, территорий природоохранного назначения, объектов капитального строительства и инженерно-транспортной инфраструктуры регионального значения предполагается использование земель различных категорий. Исключение составляют объекты, находящиеся в собственности РФ. Изменение их границ не планируется.

Конкретные мероприятия по развитию отдельных предприятий и производственных площадок агропромышленного комплекса должны быть разработаны в составе Генеральных планов сельских поселений района.

# 2.12. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного, биолого-социального и техногенного характера

# Факторы риска возникновения природных  чрезвычайных ситуаций

# Метереологические и опасные агрометереологические явления

На территории Дмитровского района ураганные ветры со скоростями 30 м/сек и более наблюдаются 1-2 раза за столетие. Сильные ветры, включая шквалы, со скоростью 24 м/сек и более наблюдаются почти ежегодно.

# Обрушение линий электропередачи

Вследствии метереологических экстремумов (налипание снега, обледенение, метель, ураганный ветер) происходит обрушение линий электропередачи, в результате которого без энергообеспечения оказываются населенные пункты, промышленные и сельскохозяйственные объекты.

# Природные пожары

Пожары - это неконтролируемый процесс горения, влекущий за собой гибель людей и уничтожение материальных ценностей. Основными видами пожаров как стихийных бедствий, охватывающих, как правило, обширные территории в несколько сотен, тысяч и даже миллионов гектаров, являются ландшафтные пожары - лесные (низовые, верховые, подземные), торфяные и степные (полевые).

# Лесные пожары

Леса на территории Дмитровского района в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Правилами пожарной безопасности в лесах РФ и другими нормативными актами подлежат охране от пожаров. Охрана лесов от пожаров включает комплекс организационных, правовых и других мер.

Зона пожаров на территории Дмитровского района затронет площадь 35 га. В зоне природных пожаров могут оказаться 7 населенных пунктов с населением 5952 человек.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Удаление от лесного массива,км | Количество домов, шт | Количество населения, чел |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | г.Дмитровск | 0,05 | 4528 | 5875 |
| 2. | с.Долбенкино | 0,02 | 25 | 37 |
| 3. | п.Опека | 0,02 | 7 | 22 |
| 4. | п.Кирпичный | 0,01 | 3 | 6 |
| 5. | п.Новый Колодец | 0,015 | 5 | 6 |
| 6. | п.Новомихайловский | 0,02 | 5 | 3 |
| 7. | п.Новоалексеевский | 0,03 | 6 | 3 |
|  | Итого |  | 4579 | 5952 |

# Торфяные пожары

На территории залежей торфа в западной части района может возникнуть чрезвычайная ситуация возникновения торфяных пожаров. Торфяные пожары для жилого сектора опасность не представляют ввиду их удаленности.

# Пожары в хлебных массивах и сухой травы

Хлебные массивы в районе занимают  значительные площади. Горючим материалом в них являются: хлебные злаки, технические культуры, кустарники и камыш, сухая трава.

Все эти материалы воспламеняются от малейшего источника зажигания, особенно при сухой погоде.

Пожары на хлебных массивах и массивах с сухой травой развиваются очень быстро, на скорость распространения пожара особенно влияет сила ветра. В засушливую погоду скорость распространения пламени по высоким хлебам и травам достигает 500-600 м/мин. При отсутствии ветра пожары распространяются со скоростью 10-15 м/мин.

Пожары созревших хлебных массивов создают угрозу и скошенным хлебам, уложенным в валки и копны, сельскохозяйственной технике, они могут распространяться на различные постройки: тока, сушилки, кошары и т.п.

Полевые (травяные) пожары тушат теми же способами, что и лесные.

Факторы риска возникновения биолого-социальных чрезвычайных ситуаций

Основными источниками биолого-социальных чрезвычайных ситуаций могут быть биологически-опасные объекты (скотомогильники, полигоны ТБО), а также природные очаги инфекционных болезней.

Наибольшую опасность из группы биолого-социальных ЧС представляют болезни диких животных (бешенство). Бешенство острая вирусная болезнь животных и человека, характеризующаяся признаками полиоэнцефаломиелита и абсолютной летальностью.

Мероприятия по профилактике бешенства животных и человека, мероприятия при заболевании животных бешенством, противоэпидемические мероприятия следует проводить в соответствии с Санитарными правилами СП 3.1.096-96. Ветеринарные правила ВП 13.3.1103-96 «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных. Бешенство». В случае вспышки инфекции биологические отходы, зараженные или контаминированные возбудителями бешенства, сжигают на месте, а также в трупосжигательных печах или на специально отведенных площадках. Наибольшую опасность из группы биолого-социальных ЧС представляют болезни диких животных (бешенство). Бешенство острая вирусная болезнь животных и человека, характеризующаяся признаками полиоэнцефаломиелита и абсолютной летальностью.

Санитарно-эпидемиологическая обстановка по инфекционным заболеваниям на территории района оценивается как стабильной и благополучной, о чем свидетельствует отсутствие здесь в течении нескольких лет вспышки массовых инфекционных заболеваний, постоянно растет показатель уровня охвата населения профилактическими прививками.

Проблемные ситуации, возникающие на территории района, связаны с нарушением по использованию участка ТБО. К числу их относятся случайный разброс по территории  полигона ТБО бытовых и производственных отходов, нарушающий нормируемые параметры санитарно-защитной зоны и это может стать источником биологического заражения.

Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций

техногенного характера

Угрозы химической опасности

На территории Дмитровского района отсутствуют предприятия, использующие в своем производственном цикле опасные химические вещества.

Радиационная опасность

На территории Дмитровского района Орловской области радиационно-опасных объектов нет. Прямое радиактивное загрязнение территории района возможно при авариях на Курской или Нововоронежской атомных электроподстанциях.

Потенциальные опасности в промышленности

На территории Дмитровского района отсутствуют потенциально опасные промышленные объекты, где могут возникнуть чрезвычайные ситуации техногенного характера.

Мероприятия по защите территории от опасных природных и  техногенных процессов и чрезвычайных ситуаций

В основе мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций (снижению риска их возникновения) и уменьшению возможных потерь и ущерба от них (уменьшению масштабов чрезвычайных ситуаций) лежат конкретные мероприятия научного, инженерно-технического и технологического характера, осуществляемые по видам природных и техногенных опасностей и угроз. Значительная часть этих мероприятий проводится в рамках инженерной, радиационной, химической, медицинской, медико-биологической и противопожарной защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

В соответствии с Федеральным законом «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера» от 21.12.1994г. № 68-ФЗ» и Положением «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации ЧС» в целях оперативного решения задач по спасению людей, материальных ценностей и сельскохозяйственных животных при возникновении крупных аварий, катастроф, стихийных бедствий при чрезвычайных ситуациях в мирное время и военное время» создана комиссия ВМР, штаб ГО и ЧС.

Деятельность районного звена ГО и ЧС включает планирование, подготовку и осуществление мероприятий по предупреждению и действиям в чрезвычайных ситуациях.

Основными мероприятиями районного звена ГО и ЧС являются:

- обеспечить координацию деятельности администраций сельских поселений, организаций, задействованных в спасательных операциях;

- провести корректировку планов действий сил и средств при чрезвычайных ситуациях, обеспечить усиленный вариант несения службы личного состава органов внутренних дел, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

- осуществление наблюдения и контроля за состоянием природной среды, прогнозирование возможности возникновения ЧС и их масштабы;

Средствам массовой информации, совместно с отделом ВМР, ГО и ЧС администрации района, организовать опубликование материалов по освещению паводковой обстановки в районе и давать информацию для населения о правилах поведения  в лесных массивах в пожароопасный период.

Для обеспечения общественного порядка привлекается ОВД по Дмитровскому муниципальному району.

Последовательное осуществление плана гражданской обороны позволяет надеяться на благоприятный исход при возникновении чрезвычайных ситуаций.

На территории Дмитровского района  в г.Дмитровск размещается пожарная часть ПЧ-18.

В соответствии с Федеральным законом №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях  пожарной  безопасности» от 22.07.2008 года  ст.76 дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вывоза в сельских поселениях не должно превышать 20 минут.

В удаленных населенных пунктах оказывающихся за двадцатиминутным временным радиусом выезда, проектом предлагается организация добровольных пожарных  дружин и снабжение их необходимыми техническими средствами тушения пожаров.

На  объектах должна предусматриваться система пожарной безопасности, направленная на предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара, в том числе их вторичных проявлений.

Лесные пожары

Охрана лесов от пожаров включает комплекс организационных, правовых и других мер.

В период высокой пожарной опасности ограничивается доступ населения в лесные массивы. Для отдыха отводятся обустроенные насаждения, находящиеся под постоянным контролем лесной охраны. На дорогах, прилегающих к лесным массивам, и лесных дорогах в начале пожароопасного периода устанавливаются плакаты, регулярно публикуются статьи в районных и областных газетах, распространяются листовки противопожарного направления

Большое внимание уделяется мероприятиям по предупреждению распространения лесных пожаров, регулированию состава древостоя, созданию системы противопожарных барьеров, устройству сети дорог противопожарного назначения.

В качестве естественных противопожарных барьеров принимаются реки, а также лесные массивы из лиственных пород. В качестве искусственных противопожарных барьеров и разрывов используются трассы  автомобильных дорог, линии электропередачи, широкие просеки.

С целью защиты от пожаров хвойных лесов вблизи населенных пунктов предусматривается создание вокруг лесного массива пожароустойчивых лиственных опушек

Самым слабым звеном в охране лесов от пожаров является недостаточная оснащенность лесничеств противопожарной техникой, оборудованием и инвентарем, количество которых незначительно увеличивается, а износ значительно растет.

Для поддержания лесных территорий Дмитровского района в надлежащем противопожарном состоянии рекомендуется проводить следующие противопожарные мероприятия:

- установить постоянные стенды и выставки при конторах участковых лесничеств;

- установить указатели и шлагбаумы;

- организовать контрольные посты и места для отдыха и курения

-осуществлять периодическую опашку противопожарными минерализованными полосами хвойных молодняков, опушек леса, обочин дорог и других наиболее пожароопасных участков и объектов

Проведение указанных мероприятий может корректироваться в зависимости от степени пожарной опасности в лесах по условиям погоды.

В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах должны осуществляться:

-противопожарное обустройство лесов, в том числе строительство, реконструкция и содержание дорог противопожарного назначения, посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов, прокладка просек и противопожарных разрывов;

-создание и содержание систем и средств предупреждения и тушения лесных пожаров, а также формирование запасов горюче-смазочных материалов.

-мониторинг пожарной опасности в лесах;

-разработка планов тушения лесных пожаров;

-тушение лесных пожаров.

Охрана лесов от пожаров является одним из основных направлений ведения лесного хозяйства и обеспечивается наземными силами, средствами пожаротушения и проведением космического мониторинга.

Наземные силы и средства обнаружения и тушения пожаров представлены сетью пожарно-наблюдательных вышек, наблюдательных пунктов на господствующих высотах и пожарно-химических станций со специализированной лесопожарной техникой и оборудованием (пожарные автоцистерны, лесопожарные агрегаты, пожарные вездеходы и машины, тракторы, бульдозеры, высоконапорные мотопомпы, огнетушители, ручные инструменты и т.д.).

Поскольку главной причиной пожаров является антропогенный фактор, то большое место уделяется противопожарной профилактике, проведению массовой разъяснительной работы среди населения, направленной на воспитание сознательного и бережного отношения к лесу.

Пожары в хлебных  массивах и массивах с сухой травой

Основы организации и тушение пожаров хлебных массивов должны закладываться в районном плане обеспечения пожарной безопасности в период уборки урожая.

Для обеспечения безопасности и создания возможности борьбы с пожарами хлебные массивы необходимо разделять на участки площадью до 50 га прокосами шириной 10-12 м, по прокосу делают пропашку шириной 5-6 м.

В период уборки необходимо усиливать дежурство на полях.

Для обеспечения безопасности населенных пунктов от пожаров сухой травы необходимо проводить пропашку по границе населенных пунктов.

# С О Д Е Р Ж А Н И Е

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………..……..3

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА…………………………………………………..……5

2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

2.1. Информация о районе……………………………………………………………….7

2.2. Развитие планировочной структуры района……………………………..………..8

2.3. Развитие основных хозяйственных отраслей…………………………………….10

2.3.1. Производственная зона…………………………………………………………..10

2.3.2. Сельское хозяйство………………………………………………………………10

2.3.3. Развитие и размещение транспортной инфраструктуры……………………...11

2.3.4. Развитие и размещение инженерной инфраструктуры………………………..12

2.4. Существующая численность населения и расселение ………………………….14

2.5. Жилой фонд………………………………………………………………………...14

2.6. Социальная инфраструктура………………………………………………………18

2.7. Зона специального назначения……………………………………………………19

2.8. Зона рекреационного назначения…………………………………………………21

2.9. Развитие особо охраняемых природных территорий……………………………22

2.10. Культурное наследие района…………………………………………………….23

2.11. Регламентация хозяйственной деятельности. Зоны с особыми условиями

использования территории……………………………………………….……….25

2.12. Основные факторы возникновения чрезвычайных ситуаций  ………………..30

## ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

| № п/п | Наименование документов |
| --- | --- |
| 1. | Карта существующих и планируемых границ сельсоветов и населенных пунктов, входящих в состав Дмитровского района. Масштаб 1:50000 |
| 2. | Карта функциональных зон. Масштаб 1:50000 |
| 3. | Карта существующих и планируемых объектов местного значения. Масштаб 1:50000 |

СОСТАВ  СХЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

ДМИТРОВСКОГО РАЙОНА

| № | Наименование документа |
| --- | --- |
| 1. Текстовые материалы |  |
| «Схема территориального планирования Дмитровского района Орловской области». Положения о территориальном планировании. Том 1. |  |
| 2. Графические материалы Схемы территории Дмитровского района. Том 1. |  |
| «Схема территориального планирования Дмитровского района Орловской области». Положения о территориальном планировании. Том 1. |  |
| 1 | Карта существующих и планируемых границ сельсоветов и населенных пунктов, входящих в состав Дмитровского района. Масштаб 1:50000 |
| 2 | Карта функциональных зон. Масштаб 1:50000 |
| 3 | Карта существующих и планируемых объектов местного значения. Масштаб 1:50000 |

Юридический адрес: 440062, г. Пенза, проезд Первый Онежский, 12

E-mail: Alyans-penza@yandex.ru

Схема

территориального планирования

Дмитровского района                   Орловской области

положения о территориальном пЛАНИРОВАНИИ

 отображаются на чертежах в составе Схем территориального планирования муниципальных районов, Генеральных планов поселений и городских округов, в зависимости от масштаба разработки.

 отображаются на чертежах в составе Генеральных планов поселений и городских округов.



 отображаются на чертежах в составе Схем территориального планирования муниципальных районов, Генеральных планов поселений и городских округов, в зависимости от масштаба разработки.