Приложение 3

к постановлению администрации

Дмитровского района

от  08июля  2016 года № 145

Приложение 4

к муниципальной программе  «Устойчивое развитие сельских

территорий   Дмитровского района Орловской области »

на 2014–2017 годы и на период до 2020 года

Реализация мероприятий по обеспечению жильем граждан, проживающих в сельских поселениях Дмитровского района, в том числе молодых семей и молодых специалистов

| № п/п | Показатели | Един. измер. | Всего | В том числе по годам реализации Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Строительство (приобретение) жилья для жителей сельских поселений Дмитровского района – всего в том числе в разрезе сельских поселений: | домов | 7 |  |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 |
|  |  | кв.м | 504 |  |  |  | 144 | 72 | 144 | 144 |
|  |  | млн. руб. | 7,056 |  |  |  | 2,016 | 1,008 | 2,016 | 2,016 |
| 1.1 | Горбуновское сельское поселение, д.Горбуновка | домов | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  | кв.м | 72 |  |  |  |  |  |  | 72 |
| 1.2 | Лубянское сельское поселение, с. Лубянки | домов | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | кв.м | 72 |  |  |  |  |  | 72 |  |
| 1.3 | Долбенкинское сельское поселение, п. Артель Труд | домов | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  | кв.м | 144 |  |  |  | 144 |  |  |  |
| 1.4 | Малобобровское сельское поселение, с. Малое Боброво | домов | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  | кв.м | 72 |  |  |  |  | 72 |  |  |
| 1.5 | Березовское сельское поселение, д. Девятино | домов | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | кв.м | 72 |  |  |  |  |  | 72 |  |
| 1.6 | Столбищенское сельское поселение, п. Красное Знамя | домов | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  | кв.м | 72 |  |  |  |  |  |  | 72 |
| 2. | Строительство (приобретение) жилых помещений в сельских поселениях Дмитровского района для обеспечения жильем молодых семей и молодых специалистов– всего в том числе в разрезе сельских поселений: | домов | 4 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | кв.м | 288 |  |  |  | 72 | 72 | 72 | 72 |
|  |  | млн. руб. | 4,032 |  |  |  | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 |
|  |  | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Лубянское сельское поселение, с. Лубянки | домов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Долбенкинское сельское поселение, п. Артель Труд | домов | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | кв.м | 72 |  |  |  | 72 |  |  |  |
| 2.4 | Малобобровское сельское поселение, с. Малое Боброво | домов | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  | кв.м | 72 |  |  |  |  | 72 |  |  |
| 2.5 | Березовское сельское поселение, д. Девятино | домов | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | кв.м | 72 |  |  |  |  |  | 72 |  |
| 2.6 | Столбищенское сельское поселение, п. Красное Знамя | домов | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  | кв.м | 72 |  |  |  |  |  |  | 72 |

Таблица 2

Реализация мероприятий по обеспечению объектами инженерной инфраструктуры на территории сельских поселений Дмитровского района

| № п/п | Показатели | Един. измер. | Всего | В том числе по годам реализации Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Строительство распределительных газопроводов - всего, в том числе в разрезе сельских поселений: | км | 17,429 |  | 8,196 | 0 |  | 4,358 | 2,330 |  |
|  |  | млн. руб. | 9,8916 |  | 2,3645 | 1,2758 |  | 3,544 | 1,5 |  |
| 1.1 | Газовые сети п. Высокий Долбенкинское сельское поселение | км | 2,28 |  | 2,28 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 1,0037 |  | 0,6495 | 0,3542 |  |  |  |  |
| 1.2 | Газовые сети п. НовомихайловскийДолбенкинское сельское поселение | км | 4,358 |  |  |  |  | 4,358 |  |  |
|  |  | млн. руб. | 3,544 |  |  |  |  | 3,544 |  |  |
| 1.3 | Газовые сети с. Привич Малобобровское сельское поселение | км | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 1,194 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Газовые сети д. БрянцевоМоло-Бобровское сельское поселение | км | 5,916 |  | 5,916 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 2,6499 |  | 1,715 | 0,92165 |  |  |  |  |
| 1.6 | Газовые сети п. Новый Колодец Долбенкинское сельское поселение | км | 2,33 |  |  |  |  |  | 2,330 |  |
|  |  | млн. руб. | 1,5 |  |  |  |  |  | 1,5 |  |
| 2 | Строительство локальных сетей водоснабжения -всего | км | 9,717 |  |  |  | 2,48 |  | 3,0 | 4,237 |
|  | - строительство водоводов | млн. руб. | 25,425 |  |  |  | 7,465 |  | 7,2 | 10,76 |
| 2.1 | с. Хальзево Плосковского сельского поселения | км | 2,4 |  |  |  |  |  |  | 2,4 |
|  |  | млн. руб. | 5,76 |  |  |  |  |  |  | 5,76 |
| 2.2 | с. Лубянки Лубянского сельского поселения | км | 2,48 |  |  |  | 2,48 |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 7,465 |  |  |  | 7,465 |  |  |  |
| 2.3 | д. Б. Кричино Домаховского сельского поселения | км | 1,837 |  |  |  |  |  |  | 1,837 |
|  |  | млн. руб. | 5,0 |  |  |  |  |  |  | 5,0 |
| 2.9 | д. Алешинка Алешинского сельского поселения | км | 3,0 |  |  |  |  |  | 3,0 |  |
|  |  | млн. руб. | 7,2 |  |  |  |  |  | 7,2 |  |

Реализация мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог, ведущих к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции от автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием в Дмитровском районе.

Таблица 3

| № п/п | Показатели | Един. измер. | Всего | В том числе по годам реализации Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Строительство и реконструкция автомобильных дорог, ведущих к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции от автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием | км |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ремонт местных автодорог для организации подвоза учащихся общеобразовательных учреждений в базовые школы в с. Домаха от а/д Дмитровск-Комаричи до школы, Дмитровского района Орловской области | км |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Ремонт местных автодорог к социально- значимым объектам сельской инфраструктуры в с. Домаха от поворота на школу до магазина, Дмитровского района Орловской области | км |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 4

Реализация проектов местных инициатив граждан, проживающих на территории сельских

поселений Дмитровского района

| № п/п | Наименование проекта и численность вовлеченного в его реализацию населения | Един. измер. | Всего | В том числе по годам реализации Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Строительство детской площадки Горбуновское сельское поселение 120 человек | млн. руб. | 150 |  |  |  |  |  |  | 150 |
|  | Итого |  | 150 |  |  |  |  |  |  | 150 |

Таблица 5

Реализация мероприятий по поощрению и популяризации достижений в развитии сельских поселений Дмитровского района

| № п/п | Наименование проектов | Един. измер. | Всего | В том числе по годам реализации Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Проведение праздника «День работника сельского хозяйства» | млн. руб. | 0,20335 |  | 0,00435 | 0,031 | 0,036 | 0,040 | 0,044 | 0,048 |
| 2 | Публикация в районной газете «Авангард» материалов о передовиках сельскохозяйственного производства | млн. руб. | 0,026 |  |  | 0,004 | 0,004 | 0,005 | 0,006 | 0,007 |
|  | Итого | млн. руб. | 0,22935 |  | 0,00435 | 0,035 | 0,040 | 0,045 | 0,050 | 0,055 |